南充市维修资金使用抽签选择施工企业

暂行规定

（2018年10月23日）

一、网上公示

工程造价机构对申请使用维修资金项目（5万元以下维修工程）的工程量、价格进行核实规范后出具评估报告。维管中心将抽签程序及要求在维修资金管理中心官网予以公告，发布时间2个工作日。

二、企业报名

已进入名录库的维修施工企业在维修公告的有效期内到市维修资金管理中心使用科报名，领取维修工程评估报告等资料。

三、维修企业的产生

公示报名期满，若无维修企业报名，则由申请人（业委会负责人）在市维修工程名录库中抽签选择一家维修企业；若只一家企业报名，则由该企业负责维修施工；若有两家（含两家）以上的企业报名，则由小区业主委员会正副主任组织现场抽签产生维修企业；无业主委员会的由物业服务企业和相关业主代表各1人组织现场抽签产生维修企业。

四、施工企业确认

抽签结束后，抽出的维修企业和业主委员会（或申报小组）对维修工程评估报告进行审核盖章，业主委员会（或申报小组）现场填写《南充市房屋维修更新和改造工程施工企业确认证明》，并发送给维修企业。

五、市房屋维修资金管理中心立即向业主委员会（或申报小组）出具使用备案通知书。

六、维修企业到小区现场核实后，立即与业主委员会签订工程合同，业委会组织实施。

七、本规定在公布之日起实施。

南充房屋维修资金管理中心

二O一八年十月十八日

南充市        小区物业维修项目抽签报名表

| 企业名称 | 法人代表 | 经办人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 申 请 理 由 |  |  |  |
| 承 诺 | 一、本企业自愿报名承担该小区维修工程，并按照评估报告规定的工艺要求进行施工。 二、本企业具备实施本项目的财力，本项目将由本企业全额垫资维修。 三、本企业计划在 日内完成维修任务。 四、本企业对维修过程中的施工安全负责。 五、本企业被抽签为该项目施工单位，不得无正当理由弃修，否则自动放弃南充市维修名录库施工单位资格，并不再承接南充市物业维修资金工程。 |  |  |